## 2006年支付结算体系建设           与2007年展望

中国人民银行广州分行

### 2006年支付结算体系建设情况

2006年，广东区域支付结算体系建设取得重要突破，支票影像交换系统成功上线，大额实时支付和小额批量支付系统平稳运行，支付平台功能逐步增强，有力保障了资金支付清算效率和安全；支票影像交换系统成功上线，实现了支票从“同城票”到“全国票”的飞跃；粤港金融结算合作得到进一步加强。

（一）支付系统继续保持平稳运行

2005年大额实时支付系统在广东全面上线、现代化支付系统实现省内互联以来，该系统保持安全平稳运行。2006年，大额实时支付系统共处理业务4270.28万笔，清算资金247111.61亿元，其中往账2201.07万笔，金额123227.03亿元，来账2069.21万笔，金额123884.58亿元。2006年5月29日，广东又按计划顺利推广运行小额支付系统。从系统上线至2006年末，小额支付系统共处理业务997.59万笔，清算资金3290.76亿元，业务量逐月攀升。同时，梅州等地通过协调地方政府、地方商业银行和各公用事业收费单位，以小额支付系统为平台大力推广银行定期借记等业务，居民缴纳水电气费等公共事业费用难的局面显著改善。

（二）全国支票影像交换系统成功上线运行，实现支票从“同城票”到“全国票”的飞跃

支票作为我国使用最广泛的非现金支付工具，在支付体系中占据主导地位。但长期以来由于受到实物传递清算方式的限制，支票仅限于同城使用。2006年12月18日，广东作为试点地区之一，成功上线了全国支票影像交换系统（CIS），实现了支票与北京、天津、上海、河北等地的通用，极大地扩大了支票的使用范围。截至2006年末，系统运行平稳。广州清算分中心共发起支票影像业务137笔，金额484.74万元，其中发起全国业务13笔，金额76.51万元，发起区域业务124笔，金额408.23万元；共接收支票影像业务208笔，金额634.34万元，其中接收全国业务84笔，金额226.11万元，接收区域业务124笔，金额408.23万元。按照人民银行总行的统一部署，全国支票影像交换系统将于2007年6月实现在全国的推广运行。由于广东各地区间经济发展水平不均衡，金融机构网点庞大，票据交换所众多，支票影像交换系统的成功推广和平稳运行，对于提高省内不同地区与全国各地的支票交换效率、扩大支付手段具有积极的促进作用。

（三）粤港澳金融结算合作进一步加强

推动粤港澳金融结算便利化，对于促进粤港澳经济金融交往合作具有重要意义。2006年，香港人民币支票业务在广东正式开通，香港居民开出的人民币支票可以在广东使用，拓展了香港人民币的货币回笼渠道，带动省内非现金支付工具的推广应用，两地经济金融交往进一步密切。截至2006年末，共接受香港人民币支票429笔，金额910.15万元。此外，为加强粤澳金融结算合作，2006年上半年，人民银行广州分行配合总行修改完善了广州城市处理中心CCPC相关软件，审核中国银行澳门分行加入支付系统申请，为其顺利通过大额支付系统进行人民币业务的清算平盘交易作业务指导，促进粤澳结算合作进一步发展。

### 2007年展望

2007年，重点完成下列工作：

（一）继续强化支付系统运行维护和风险管理

目前，大、小额支付系统已完成在全国的建设推广，基本覆盖了全国办理支付结算业务的银行业金融机构，支票影像交换系统也已成功试点运行。大、小额支付系统在同一物理平台上运行，且小额支付系统和支票影像交换系统均实行7×24小时连续运行，各系统间关联性较强，运行管理的复杂程度和难度提高。因此，必须进一步加强支付系统的运行维护和风险管理，防范信用风险和流动性风险；强化各相关部门的职责，确保系统安全、高效、稳定运行。

（二）以全国支票影像交换系统和小额批量支付系统为平台，推广支票等非现金支付工具，新增集中代收付等新业务

根据人民银行总行对全国支票影像交换系统上线工作的统一安排，将于2007年5月28日组织广东省直联商业银行集中接入全国支票影像交换系统；同时，通过各地的广泛宣传，引导企事业单位和社团、个人签发全国支票，大力推广支票、汇票等非现金支付工具的使用；按照总行关于加强小额支付系统推广工作的要求，布置推广集中代收付等新业务，并对通存通兑等业务进行调研，研究其可行性和必要性，并提出有关报告。

（三）推广运行支付管理信息系统（PMIS）和支付信用信息查询系统（PCIS）

建设运行支付管理信息系统（PMIS），可以充分挖掘采集支付系统的丰富数据信息，有助于做好支付数据信息分析与监测，为货币政策和金融稳定提供决策依据，也可为反洗钱和商业银行经营管理提供信息支持。按照人民银行总行计划，该系统将于2007年5月8日上线运行。

针对我国目前社会信用体制不健全、商业信用状况不佳、失信成本低的现实环境，为加强支付信用管理，改善票据信用环境，规范和促进票据业务发展，人民银行总行决定建设支付信用信息查询系统（PCIS），将其作为征信系统的重要组成部分，将票据化的商业信用统一纳入征信体系。按照计划，该系统将于2007年底前投产试运行。

（执笔：唐智飞）